Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
и отчетах об их реализации

АО «Экспресс-пригород»

(наименование субъекта естественной монополии)

| № п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционного проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффекты от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. рублей без НДС) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 44,950 |  | 42,124 |
|  | Модернизация существующих АСОКУПЭ на ст. Новосибирск-Главный, о.п. Плехановская, о.п. Гагаринская | привести турникеты в соответствие с требованиями контроля и пропуска пассажиров по новым и модернизированным проездным документам, таким как – «электронный проездной на бесконтактных картах, считывание штрих-кода с мобильного смартфона оформленного билета через «Мобильное приложение», увеличение скорости считывания обычных билетов на бумажной ленты | - переход с бумажного вида абонементного билета на пластиковую карточку. - сокращение времени оформления проездного абонементного билета в билетной кассе. - возможность прохода через турникетные проходы, а не через проход контролера, используя карту-абонемент -возможность альтернативного использования пластиковой карты пассажиром для участия в акциях компании. - использование карт-абонементов для размещения информации или рекламы. | - | 5,255 источник: 100% - амортизация компании |  | 5,255 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Установка системы АСОКУПЭ на о.п. Центр | Обеспечение роста выручки от снижения безбилетного проезда, развитие пригородных перевозок | - возможность работы в автономном режиме или в составе технических средств автоматизированной системы контроля прохода (допуска) пассажиров (персонала или клиентов); - возможность сопряжения с любыми техническими средствами контроля допуска: визуальный контроль (дистанционное управление), магнитная карта, SMART-карты (контактная и бесконтактная), «штрих-коды»; - организацию пропуска в режимах: «нормально закрытый» или «нормально открытый» проход; - реализацию режимов пропуска: «только на вход», «только на выход» и «на вход или выход» (реверсивный) возможность подсчета проходов по разным видам документов (электро-механический и электронные счетчики); - возможность индикации направления прохода (вход/выход) и индикации разрешения прохода (свободно/занято) - возможность реализации режимов сигнализации при попытках несанкционированного прохода (фотодатчики и сирена) или несанкционированного доступа к техническим средствам турникетной стойки (магнитоуправляемые герконы); | 2022 год | 18,877 источник: 100% - амортизация компании |  | 18,361 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Расширение функционала мобильного приложения | доработка мобильного приложения, улучшение интерфейса, расширение функционала | Расширение каналов продажи билетов. Снижение безбилетного проезда. | 2019 год | 0,42 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,42 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Обследование и проектирование здания ревизорского участка | реконструкция капитального здания с надстройкой второго этажа и увеличение общей площади | Более эффективно использовать данное помещение, путем дополнительного размещения в нем работников ревизорского аппарата, а также цеха по обслуживанию АСОКУПЭ и билетопечатающей техники, сократить собственные расходы компании | 2023 год | 1,500 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,0277 млн. руб. Работы будут выполнены в 2018 году |
|  | Модернизация табло расписания Пригородного вокзала в количестве 4 штук | работы по замене блоков питания, шлейфов и другого оборудования на более современное и износоустойчивое |  | 2020 год | 0,385 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,3811 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Установка системы кондиционирования воздуха в зале ожидания пригородного вокзала ст. Новосибирск-Главный | Тех. необходимость |  | - | 0,546 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,5463 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Установка переговорного устройства для маломобильных групп населения в здании пригородного вокзала ст. Новосибирск-Главный | разместить точки связи в четырех местах пригородного вокзала. А именно: на главном входе в вокзал, на входе с пешеходного моста, на входе с метрополитена, и туалете для маломобильных пассажиров. Точка приема сигнала будет располагаться в кабинете диктора вокзала. |  | - | 0,140 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,0738 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Закупка и модернизация контрольно-кассовой техники | - проведение работ по модернизации ККТ (доработка ККТ до новой модели); - замена существующей ККТ, не входящей в реестр с 01.07.2016г.; - адаптация новой ККТ к существующему программному обеспечению; Заключение договора с оператором фискальных данных. |  | - | 13,770 источник: 100% - амортизация компании |  | 13,739 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Объект незавершенного строительства Гостиница "Таштагольский Острог" | провести восстановительные работы по частичной облицовке цоколя и частичному ремонту кровли. Восстановление цоколя необходимо для исключения растрескивания фундамента под действием влаги и перепада температур, а также для предотвращения дальнейшего разрушения |  | - | 1,265 источник: 100% - амортизация компании |  | 1,0202 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Строительство пандуса на территории Складского комплекса ст.Иня-Восточная | Уменьшение времени погрузки и выгрузки товаров, увеличение пропускной способности подъездных путей на территории Складского комплекса ст. Иня-Восточная, оптимизация технологического процесса разгрузки и выгрузки |  | 2019 год | 0,553 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,4689 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Установка пожарной сигнализации в административно-хозяйственном здании Складского комплекса ст.Иня-Восточная | Согласно Федеральному закону №123-Ф3 от 22.07.2008г «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей |  | - | 0,247 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,2465 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Установка систем видеонаблюдения "кассир-пассажир" с функцией записи, хранения и передачи | видео-аудио фиксация рабочего процесса билетных кассиров, повышение качества обслуживания пассажиров, разбор конфликтных ситуаций, самодисциплина сотрудников, дополнительная безопасность | Повышение качества обслуживания пассажиров Аудио и видео фиксация рабочего процесса билетного кассира Разрешение конфликтных ситуаций с пассажирами Хранение архива записей Возможность удаленного подключения к системам и передачи архива | - | 1,491 источник: 100% - амортизация компании |  | 1,2198 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Модернизация системы видеонаблюдения пригородного вокзала | Тех.необходимость |  | - | 0,2 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,1441 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Прочие | Тех.необходимость |  | - | 0,3 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,22 млн. руб. Выполнено 100% |

# Footnotes

Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.