Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
и отчетах об их реализации

АО «Экспресс-пригород»

(наименование субъекта естественной монополии)

| № п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционного проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффекты от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. рублей без НДС) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 789,929 |  | 789,045 |
|  | Установка турникетных стоек в здании Пригородного вокзала ст. Новосибирск-Главный | Оборудование крупных остановочных пунктов и станций автоматизированными системами оплаты контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ) является самыми эффектными мерами борьбы с безбилетным проездом пассажиров. | Комплекс АСОКУПЭ реализует: - возможность её работы в автономном режиме или в составе технических средств автоматизированной системы контроля прохода (допуска) пассажиров (персонала или клиентов); - возможность сопряжения с любыми техническими средствами контроля допуска: визуальный контроль (дистанционное управление), магнитная карта, SMART- карты (контактная и бесконтактная), «штрих-коды»; - организацию пропуска в режимах: «нормально закрытый» или «нормально открытый» проход; - реализацию режимов пропуска: «только на вход», «только на выход» и «на вход или выход» (реверсивный) возможность подсчета проходов по разным видам документов (электро-механический и электронные счетчики); - возможность индикации направления прохода (вход/выход) и индикации разрешения прохода (свободно/занято) | 2022 год | 18,054 источник: 100% - амортизация компании |  | 17,949 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Закупка и установка билетопечатающих автоматов | Цели установки: расстановка билетопечатающих автоматов на станциях с большим пассажиропотоком, сокращение времени на оформление проездных билетов, повышение качества обслуживания пассажиров. | Терминал самообслуживания продажи билетов предназначен для автоматизации процесса продажи билетов на поезда пригородного сообщения и оптимизирует процесс предоставления услуги, повышает качество сервиса, полностью автоматизирует продажи, значительно снижает нагрузку на обычные кассы, экономит трудозатраты. | 2022 год | 2,373 источник: 100% - амортизация компании |  | 2,373 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Приобретение производственного оборудования для отдела общественного питания | Использование данного оборудования позволяет экономить трудозатраты персонала и повысить производительность труда. | Приобретаемое оборудование необходимо для сокращения расходов компании, повышения производительности труда и увеличения выручки отдела общественного питания. | 2019 год | 0,247 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,242 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Гостиница "Таштагольский острог". Охрана, тех. поддержка, коммунальные платежи. | аварийно-восстановительные работы (при необходимости) |  | 2019 год | 0,227 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,188 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Установка сплит-системы в конференц зале и кондиционера в кабинете отдела маркетинга | создание надлежащей и комфортной температуры воздуха |  | - | 0,232 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,232 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Приобретение автомобиля для отдела общественного питания. | Тех. необходимость |  |  | 0,916 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,915 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Установка пожарной сигнализации в турникетных павильонах о.п. Правая Обь | Согласно Федеральному закону №123-Ф3 от 22.07.2008г «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» | Установка пожарной сигнализации в турникетных павильонах приведет к следующим результатам: Выполнение Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008г «Технический регламент о требовании пожарной безопасности»; Уменьшение риска возгорания помещений турникетного комплекса, и как следствия уменьшения риска травматизма и (или) гибели людей, а также порчи оборудования, находящихся в помещениях; | - | 0,142 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,142 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Приобретение генератора | Для организации работ по ремонту вышеуказанных объектов на балансе компании | Приобретение генератора переменного тока с функцией сварки приведет к следующим результатам: Выполнение ремонтных, эксплуатационных и аварийных работ на объектах компании; Выполнение ремонтных работ в билетных кассах железнодорожных станций; Выполнение ремонтных работ в местах, где доступ к электрическим сетям ограничен или отсутствует; Выполнение сварочных работ; Выполнение вышеуказанных работ без риска травмирования персонала электрическим током. | - | 0,054 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,054 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Приобретение комплекта для обеспечения автономной работы билетных касс Пригородного вокзала | Приобретение комплекта необходимо для поддержания работоспособности пригородного вокзала и АО «Экспресс-пригород» в течении 3(трех) часов, что в среднем достаточно для устранения аварии. | Приобретение комплектов обеспечения автономной работы приведет к сохранению качества обслуживания и безопасности пассажиров на пригородном вокзале в случае аварийной ситуации на питающей подстанции. | - | 0,985 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,982 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Приобретение рентгеновской установки по досмотру багажа и ручной клади | Целью проекта является исполнение требований Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления правительства Российской Федерации N 495 от 26 апреля 2017 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта». | Приобретение и эксплуатация рентгеновской установки по досмотру багажа и ручной клади пассажиров приведет к следующим результатам: Обнаружение, распознавание и идентификация предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в сектор свободного доступа зоны транспортной безопасности, перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и технологический сектор зоны транспортной безопасности. Исполнение требований Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления правительства Российской Федерации N 495 от 26 апреля 2017 г Безопасность пассажиров | - | 4,7 источник: 100% - амортизация компании |  | 4,0 млн. руб. Выполнено 100% |
|  | Приобретение 2 составов э/поездов в восьмивагонном исполнении | Обновление парка подвижного состава |  | - | 761,7 источник: взнос средств акционеров в уставной капитал, частично – амортизация |  | 761,7 Выполнено 100% |
|  | Прочие | Тех.необходимость |  | - | 0,3 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,268 млн. руб. Выполнено 100% |

# Footnotes

Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.