Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)
и отчетах об их реализации

АО «Экспресс-пригород»

(наименование субъекта естественной монополии)

| № п/п | Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Цели и задачи инвестиционного проекта | Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффекты от реализации инвестиционного проекта | Срок окупаемости инвестиционного проекта | Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. рублей без НДС) | Поэтапный план реализации инвестиционного проекта | Отчет о реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная программа всего, в том числе (проект инвестиционной программы) |  |  |  | 36,999 |  | 36,874 |
|  | Приобретение и установка системы пожарной сигнализации склада №5 Складского комплекса на ст. Иня-Восточная | Выполнение Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008г «Технический регламент о требовании пожарной безопасности». | Уменьшение риска возгорания помещений складского комплекса, и как следствия уменьшения риска травматизма и (или) гибели людей, а также порчи товаров и оборудования, находящихся в помещениях. Увеличение привлекательности Складского комплекса для размещения товаров, потенциальных арендаторов. |  | 0,971 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,964 |
|  | Приобретение и установка кондиционеров | Соблюдение необходимого микроклимата. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021, оптимальная температура воздуха в помещении в теплый период времени должна быть 23-25 °С | Замена выбывающего оборудования и установка нового оборудования. |  | 0,380 источник: 100% - амортизация компании |  | 0,367 |
|  | Капитальный ремонт системы АСОКУПЭ на о.п. Гагаринская | Оборудование крупных остановочных пунктов и станций автоматизированными системами оплаты контроля и учета проезда в пригородных электропоездах (АСОКУПЭ) является самыми эффектными мерами борьбы с безбилетным проездом пассажиров. | Комплекс АСОКУПЭ реализует: - возможность её работы в автономном режиме или в составе технических средств автоматизированной системы контроля; -возможность сопряжения с любыми техническими средствами контроля допуска - реализацию режимов пропуска: «только на вход», «только на выход» и «на вход или выход» (реверсивный) возможность подсчета проходов по разным видам документов (электро-механический и электронные счетчики) |  | 7,981 источник: 100% - амортизация компании |  | 7,920 |
|  | Приобретение автобуса малого класса | Организация перевозки рейдовой группы а также выполнение других производственных задач | Снижение безбилетного проезда |  | 4,098 источник: 100% - амортизация компании |  | 4,037 |
|  | Модернизация билетопечатающих автоматов | Сокращение времени на оформление проездных документов на станциях с высоким пассажиропотоком, повышение качества обслуживания пассажиров, замена внутреннего оборудования терминалов самообслуживания с истекшим сроком эксплуатации | Результат инвестиций: Обеспечение возможности приобретения билета безналичным расчетом, используя банковские карты. Уменьшение затрат на техническое обслуживание терминалов. Обеспечение возможности приобретения льготного билета железнодорожниками, используя транспортное требование. Потенциально возможное оказание дополнительных услуг, оплачиваемых банковской картой (коммунальные платежи, оплата штрафов, услуг связи). Увеличение точек продажи пригородных билетов на электропоезда. Уменьшение числа вынужденных безбилетных пассажиров. |  | 10,394 источник: 100% - амортизация компании |  | 10,342 |
|  | Приобретение оргтехники отечественного производства | Переход на преимущественное использование российской радиоэлектронной продукции | Целью мероприятия является обеспечение бесперебойной работы и модернизация компьютерного и периферийного оборудования, необходимого для выполнения технологических и производственных процессов Общества. |  | 12,174 источник: 100% - амортизация компании |  | 11,951 |
|  | Инвестиционный резерв | Планируется, что данный инвестиционный резерв будет использован по усмотрению компании при возникновении необходимости. |  |  | 1,000 источник: 100% - амортизация компании |  | 1,294 |

Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.